## KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN ## Provádění zděných konstrukcí

| Pol | Orientace | ### Práce | Popis | Rozsah měření | Výsledky měření (tolerance) | Provedení | Odpovědný pracovník |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 0/zdI/1 | Příprava pro provádění prací | a) Projektová dokumentace b) Technologický postup c) Kontrola vstupních materiálů d) Doložení kvality materiálů | Vizuální kontrola Každý doklad | a) Kontrola PD- odsouhlasena objednatelem; platnost označena na výkresech (jestli z materiálů uvedených v PD dosáhneme normových hodnot) b) TP, Vyhláška č.324/90; §37,38,88- Aktualizovaný TP (datum, podpis) je předán před zahájením prací. c) Shoda s objednávkou , kompletnost a kvalita dle PD d) Certifikáty, atesty a Prohlášení o shodě dle Zákona č 22/1997 Sb. | Protokol, dodací list | Přípravář Stavbyvedoucí Mistr |
| 2 |  | A tak dále… |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |